**Åsgarns Bygdegård**

**Projekt; Landsbygdens Flexibla Paviljong**

**Bilaga; Budgetmall Komplettering**

Nedan följer komplettering över hur vi resonerat och kommit fram till de siffror vi presenterar i budgetmallen.

Rådgivning/Ritningar 20 000;

Se bilaga

Ny paviljong 450 000kr;

Baserat på ett pris av 3 inkomna offerter Inkomna offerter har lämnats på 870.000:-, 855.000:- samt 590.000:- kr vilka samtliga är plus moms.

 Kostnad paviljong enligt offerter (se bilagor).
 870 000 + 855 000 + 590 000/3= 771 667 \*1,25= 964 583
 genomsnittlig kostnad = 964 583 kronor

 Enligt offerter ingår:

* Borttagning av 5 träd
* Grundläggning med 30 plintar (165 000 kr + moms, se offert)
* Grovåterställning av mark
* Byggnation av paviljong i limträ
* Golv
* Tak publik del
* Scenbyggnad (tak och väggar)
* Målning, utsida
* Räcke
* Material (stomme, tak, golv, väggar, färg, räcke)
* Kranlyft, transporter, ställningar m.m.

Följande beräknas kunna utföras av Åsgarns bygdegårdsförening:

* Borttagning av träd
* Grovåterställning av mark
* Golv (arbetet)
* Scenbyggnad (väggar och golv, motsvarar ca 50 % av arbetet)
* Målning, utsida
* Vissa transporter

Uppskattat värde 300 000 kr

Följande utförs med utlovade rabatter

50 % rabatt

* Grundläggning med 30 plintar (165 000 kr + moms, se offert)
* Visst material Tak (Stomme, plasttak) uppskattat värde 120 000 kr+ moms, utlovad rabatt – se bilaga SETRA
* Visst material Golv/Scen (Stomme, golv, väggar, staket, färg, scentak ) uppskattat värde 71 821 kr inkl moms

Uppskattat värde av 50%
178 125 + 35 910

964 583 – 214 035 – 300 000 = 450 547

Eldragning + material 55 000 kr;

Beräkningen är baserad på muntliga avtal med 2 av varandra oberoende elektriker.

Maskinkostnad markåterställning, grönytor m.m. 12 000 kr;

Kostnad grävning, 800 kr/h + moms (se bilaga)
Beräknad tidsåtgång 3 dagar = 24 h.

800\*1,25\*24= 24 000
Erbjuden rabatt 50 % (se bilaga)
Kostnad: 24 000 \* 0,5 = 12 000 kr